滁州职业技术学院运动场划线施工

简易招标文件

一、施工内容:新校区运动场划线施工（具体内容见附件）。地点：新校区运动场。控制价39000元。

二、招标方式：校园网发布公告，公开招标。投标人自行下载招标文件、投标函、授权委托书等资料并自行填写。

三、资质要求：叁级及以上体育场地设施工程专业承包资质的企业。

四、现场踏勘：4月24日上午9:00新校区运动场看台门卫室集中踏勘，过时不候。

五、投标、开标：

1、投标人（预报名人）务必于2013年4月26 日15：00前携投标资质原件或复印件（加盖公章）及投标函、授权委托书（均需加盖公章）至新校区综合楼5楼502会议室报名登记。报名登记截止时间：2013年4月  26日15:00，逾期报名登记将被拒绝。

开标时间：2013年4月26日15:00。

开标地点：新校区综合楼5楼502会议室。

2、投标人资格证明材料——提供以下原件或复印件（复印件加盖投标人公章）

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

3、本改造方案中的控制价作为本工程中标价。

中标价作为竣工结算依据。

4、当有效投标人不足三家时，视情转为竞争性谈判或单一来源采购。

5、资格证明材料单独装袋，其他材料合并装袋密封后加盖公章。

六、中标法：随机抽取法，随机抽取一名有效投标人为预中标人。

七、工程款支付：工程经验收合格后付合同价90%，余款一年后无质量问题一次性付清。中标价将作为合同价。本项目施工总承包指包工、包料、包质量、包工期、包安全。

甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将直接从工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

八、工期：自合同签订之日起20个日历天。除法律规定不可抗力因素外，不论何种原因，每延迟交付一天扣工程款500元。

九、工程项目范围的政策性调整及单价在合同施工阶段不再调整，一次性包干 。

十、投标保证金2000元，由投标人带至招标现场，中标后转为履约保证金。不中标无息退还。本次招标资料费每份200元。

联系人： 孙  强  13905502115

吕中付  18905505042

滁州职业技术学院总务处

二〇一三年 四月二十二 日

附：工程量清单：

篮球场（新老合计）：21片

排球场（新老合计）：10片

羽毛球场： 4片

场地合计：35片