滁州职业技术学院实训室布线工程

简易招标文件

一、维修内容:3间实训室安装电源、布线。施工地点：新校区7#实训楼。控制价49000元。

二、招标方式：校园网发布公告，公开招标。投标人自行下载招标文件、投标函、授权委托书等资料并自行填写。

三、资质要求：有独立法人资格的房屋建筑工程施工总承包三  级及以上资质的企业。

四、现场踏勘：元月28日下午3:00新校区7#实训楼门厅集中，过时不候。

五、投标、开标：

1、投标人（预报名人）务必于2013年 元月 30日16：00前携投标资质原件或复印件（加盖公章）及投标函、授权委托书（均需加盖公章）至新校区综合楼5楼会议室报名登记。报名登记截止时间：2013年 元月 30日16:00，逾期报名登记将被拒绝。

开标时间：2013年元月30日16:00。

开标地点：新校区综合楼5楼502会议室。

2、投标人资格证明材料——提供原件或复印件（加盖投标人公章）

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及或建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

3、本改造方案中的控制价作为本工程最高限价，超过最高限价的报价则被列为废标。

投标价作为竣工结算依据。

4、当有效投标人不足三家时，视情转为竞争性谈判或单一来源采购。

5、资格证明材料单独装袋，投标函、授权委托书（均需加盖公章）等合并装袋密封后加盖公章。

六、中标法：合理低价中标。当合理低价有两家或两家以上相同时，将随机抽取确定中标人。选择三名中标候选人，第一名为预中标人。

七、工程款支付：工程经验收合格后付合同价90%，审计结算后付至95%，余款半年后无质量问题一次性付清。中标总价将作为合同价，工程量及变更部分以审计为准。本项目施工总承包指包工、包料、包质量、包工期、包安全。

甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将直接从工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

八、工期：2013年2月20日前完工。除法律规定不可抗力因素外，不论何种原因，每延迟交付一天扣工程款1000元。

九、工程项目范围的政策性调整及单价在合同施工阶段不再调整，一次性包干 。

十、投标保证金2000元，由投标人带至招标现场，中标后转为履约保证金。不中标无息退还。本次招标资料费每份100元。

联系人：杨思国：13705503205

袁  峰：18905500718

滁州职业技术学院总务处

二〇一三年 元月 25日