滁州职业技术学院9#10#学生公寓监控系统安装工程

招 标 公 告

一、工程内容：滁州职业技术学院9#10#学生公寓监控系统安装(具体内容见附件)。

二、施工地点：新校区9#10#学生公寓。

三、招标方式：校园网发布公告，公开招标。（投标人自行下载招标文件、投标函、授权委托书等资料并自行填写）。

四、控制价：49000元 (含税)  。

五、资质要求：

1、应为独立法人，且具有相应工程案例。

2、要求投标人具有良好的商业信誉及完善售后服务体系的生产企业或代理商。 
    3、投标人注册资金不低于50万人民币（含50万）。 
    4、投标人应持有当年有效的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》等相关资质条件。 
    5、具有安全技术防范三级以上资质（含三级）

六、现场踏勘：2013年 元 月 29 日下午3：00，新校区门卫室集中。过时不候。

七、投标、开标：

1、投标人务必于2013年元月  31 日  15:00 前携投标资质原件或复印件（加盖公章）及投标函、授权委托书（均需加盖公章）至新校区综合楼 502会议室报名登记。报名登记截止时间：2013年元月  31  日  15:00 ，逾期报名登记将被拒绝。

开标时间：2013年元月  31 日 15:00  。

开标地点：新校区综合楼  502  会议室。

2、投标人资格证明材料——提供原件或复印件（加盖投标人公章）

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

3、本安装方案中的控制价作为本工程最高限价（含本项目供货、安装、运输、税费等所有费用，采购人不再为此项目支付其他任何费用），超过最高限价的报价则被列为废标。

4、当有效投标人不足三家时，采购人视情决定是否转为竞争性谈判或单一来源采购。

5、资格证明材料单独装袋，投标函、授权委托书（均需加盖公章）等合并装袋密封后加盖公章。

八、中标法：最低价中标法。

当合理低价有两家或两家以上相同时，将随机抽取确定中标人。选择三名中标候选人，第一名为预中标人。

九、付款方式：安装结束验收后付至合同总价的95%，余款5%为质保金，一年后付清。

甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将直接从工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

十、工期：2013年2月20日前完工。除法律规定不可抗力因素外，不论何种原因，每延迟交付一天扣工程款1000元。

十一、工程项目范围单价在合同施工阶段不再调整，一次性包干 。

十二、本次招标资料费每份100元，投标保证金2000元，由投标人带至招标现场，中标后转为履约保证金。不中标无息退还。

联系人：贺建邺  13955001800

滁州职业技术学院

二〇一三年元月二十七日